**CBBA 23/11/12**

**MODULO GESTIÓN DE USUARIOS**

**Par1 (ABRIL YSHIRLEY)**

**¿Qué se hizo la anterior semana?**

Prototipos de la gestión de carpetas.

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Base de datos.

**¿Problemas que se tuvo?**

Ninguno.

**Par2 (ALAN Y ROBERTO)**

**¿Qué se hizo la anterior semana?**

Finalización de gestión de carpetas.

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Mejorar la navegabilidad y funcionalidad de las tareas que hasta ahora se hizo.

**¿Problemas que se tuvo?**

Aun se tiene problemas con las herramientas, especialmente git hub.

**Solución**

Buscar tutoriales de git hub.

**Par3 (BORIS Y JORGE)**

**¿Qué se hizo la anterior semana?**

Finalización de método buscar y descripción de enlace.

**¿Qué se va a hacer ahora?**

Prototipado e implementación de interfaz de la gestión de usuarios.

**¿Problemas que se tuvo?**

Falta de comunicación para asignación de tareas.

**Solución**

Se da la sugerencia de crear listas de tareas comprometidas por cada integrante acorde a una fecha.